国家税务总局福州市仓山区税务局

东楼综合业务办公用房维修改造

前期设计采购项目

竞争性谈判文件

国家税务总局福州市仓山区税务局

2025年05月07日

目录

第一章 谈判公告	1

第二章 谈判须知	6

第三章 报价文件格式	10

第一章 谈判公告

国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造前期设计采购项目采用竞争性谈判方式进行采购，现将有关事项公告如下：

- 项目概况

1.1 概况：

1.1.1项目名称：国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造前期设计采购项目。

1.1.2项目房屋土地基本情况：国家税务总局福州市仓山区税务局位置坐落于福州市仓山区则徐大道268号，两座办公楼为框架结构，分别为12层楼、9层楼，含土地总建筑面积约22000平方米，使用年限已超13年。

1.2 项目最高限价：100,000元

1.3 采购内容：综合业务办公用房维修改造设计采购，设计主要涵盖以下内容：

1.3.1 围护系统改造：将外墙涂料铲除，做防水，重新做真石漆；拆除、重新制作安装空调 铝合金格栅；对窗台脱落的水泥层进行修补。

1.3.2 建筑装饰装修系统 按照现行办公用房标准修补墙面裂缝，铲除腐烂、破损墙面及吊顶表层，重新做防水，刷乳胶漆；依据税费征管方式转变的新要求及办税服务 厅转型升级的要求，对一楼办税服务厅进行并厅升级改造。

1.3.3 通风与空调系统 对大楼空调系统中损坏设施进行更换及部分办公区域新增空调设备。

1.3.4电气系统 拆除更换原开关、插座，更换节能灯具，更换部分老化电力线路。

1.3.5建筑消防系统 将高压电房气体灭火装置进行全面更换，对大楼内已损坏的消防设施进行更换。

1.3.6建筑智能化系统 更换已损坏的监控设备及线路。

1.3.7室外工程 对大楼外破损路面进行修复，重新铺设沥青并划线。

1.4设计服务范围

1.4.1设计的服务主要内容包括(但不限于以下内容)为：综合业务办公用房维修改造的设计工作，设计服务范围：方案设计、施工图设计等的编制和修正工作、配合采购人进行预算编制及施工招标、施工现场配合服务 (包括但不限于现场踏勘、测绘、工程设计交底等)及工程竣工验收等全过程设计配合服务。工程设计内容：包括但不限于：建筑安装工程、室内装饰装修、智能化工程、通风与空调、消防工程。

1.4.2在采购人对施工图设计成果完成确认后，由采购人另行组织施工，施工期间，成交人必须进行施工阶段设计服务，解决设计调整与变更等问题。成交人需协助采购人完成如下工作：

(1)施工图纸交底；

(2)工程进度确认；

(3)与承包商及其他配合性工程的协调联络；

(4)解决施工过程中设计调整与变更；

(5)及时解决施工过程中出现的技术问题；

(6)施工过程涉及的设计方案其它问题；

(7)参加竣工验收；

(8)按采购人要求提供纸质版及电子版图纸等资料。

1.5设计要求

1.5.1成交人应根据采购人对方案的深化及完善要求对设计方案进行深化、完善，直到通过采购人会议通过。

1.5.2提交设计方案必须包括不限于：平面设计方案、设计说明、重点空间效果图。

1.5.3设计应包括项目的平面、立面、剖面、大样、主要节点图纸、分解图、系统图。

1.5.4施工图设计必须满足防火规范、消防设施设计规范、国家及地方设计规范、行业设计标准及技术措施。

1.5.5设计依据

(1)《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018；

(2)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

(3)《建筑抗震设计规范》GB50011-2010；

(4)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019；

(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015；

(6)《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

(7)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

(8)《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；

(9)《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

(10)《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

(11)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010；

(12)《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013。

注：本谈判文件的内容若与国家或行业有关标准、规范有矛盾，则以国家或行业标准、规范为准，遇国家修改标准，自新标准施行之日起采用新标准。

1.5.6设计应能正确贯彻国家有关方针、政策以及建筑设计规范、规程和标准。

1.5.7成交人应协助采购人办理设计文件的各项审查工作，协助采购人办理在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给采购人。

1.5.8所选用的装饰材料及制品应符合国家和福建省的要求，不得使用国家和福建省禁止和限制使用的材料及制品。

1.5.9成交人对施工过程中的重点环节进行现场指导及检查（不限于室内外装饰装修定样等），提出意见交采购人及监理处理，在验收前尽量使项目完成情况与方案效果一致。施工过程中出现的异常情况，成交人应参与研究，并提出解决意见；若有重大安全、质量问题，成交人应参加专家论证会同协商提出解决方案。

1.5.10成交人按采购人意见对其设计方案、施工图进行变更、优化和修订，直至采购人满意为止，所需费用含在合同总价款中，采购人不另行支付。成交人应配合采购人设计变更、优化和修订任务，若不配合执行，采购人有权将该部分任务委托其他设计单位，因此所产生的费用将在合同总价中扣除。

注：①报价供应商报价应包含完成本项目所涉及的所有费用。

②报价供应商应对上文所列的所有项目进行报价，报价总额不得超过规定的最高限价，否则按无效报价处理。

2.报价供应商资格要求

2.1 报价供应商应是具备独立法人资格，能够独立承担民事责任，有能力提供本次采购服务的供应商（须提供合法有效的法人营业执照复印件并加盖报价供应商公章）。

2.2报价供应商应具备建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质，须提供有效的证书复印件。

2.3报价供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的条件，提供书面承诺。

2.4若是法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人资格证明书，若是授权代表参加谈判的，须提供授权委托书原件；

2.5本项目不接受联合体参加报价；

2.6被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的报价人，不得参加本次询价。报价供应商应在本项目报价截止时间前通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询并打印信用记录。经查询，报价供应商参加本项目采购活动(报价截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3. 服务期限、服务地点、交付条件、付款方式

服务期限:合同签订后12个工作日内完成方案设计、21个工作日内完成施工图设计并交付。

服务地点:国家税务总局福州市仓山区税务局指定地点。

交付条件：按服务要求约定的设计资料及文件交付，组织图纸会审，技术交底未发现设计重大失误。调整设计，直至施工验收结束。

付款方式:成交人出具完整施工图及全额发票后支付合同价款的90%，竣工验收后履行完相应义务支付合同价款的10%。

- 评审办法

本项目采用最低价确认成交人，报价次数为二次及以上。

- 谈判文件获取

本项目谈判文件请报价供应商自行下载。报价文件格式详见第三章。

- 报价文件递交截止时间

6.1 请于 2025年5月14日（北京时间）以前，将密封（并加盖报价供应商单位公章）的报价文件送至7.1指定地点，逾期送达或不符合谈判文件规定要求的报价文件不予受理。

6.2 报价文件须在报价文件递交截止时间前送达我单位，逾期送达或不符合谈判文件规定要求的报价文件不予受理。

6.3 报价人须单独携带2份最终报价表，须有法定代表人或授权代表签字并加盖报价单位公章。

- 联系方式

7.1 报价文件送达地址

送达单位： 国家税务总局福州市仓山区税务局东办公楼912室

地址：  福州市仓山区则徐大道268号

联系人：  周星宇                联系电话：   0591-83536336

7.2 监督部门：  国家税务总局福州市仓山区税务局纪检组

地址： 福州市仓山区则徐大道268号    联系电话：  0591-83432154

第二章 谈判须知

一、报价文件组成

报价文件组成如下：

- 报价表；

2. 营业执照复印件、工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质证书复印件；

3. 承诺书；

4. 与报价供应商存在关联关系的企业情况说明函；

5. 法定代表人资格证明书；

6. 法定代表人授权委托书（如有时）

7.最终报价表2份（单独提交，不需要装订在报价文件中）。

二、报价文件的编制与包封

（一）报价文件的编制

报价文件应按照第三章《报价文件格式》编制，提交份数为三份，正本一份、副本两份，需用A4幅面纸制作，装订成册。

注：副本应与正本一致，可以用正本的完整复印件，正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

（二）报价文件的包封

报价文件（一正两副）用密封袋密封包装，密封袋封面需标明“国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造项目”，并加盖报价供应商单位公章。

三、评审依据

谈判文件以及根据需要随后发生的补充通知、更正和报价文件作为评审依据。

四、评审程序

谈判小组对报价供应商进行资格审查评审，而后对报价供应商进行符合性评审。资格审查评审合格者方可进入符合性评审；符合性评审合格者，按照评审办法确定成交人。

（一）资格审查评审

只有全部满足本文件所列的资格评审标准的报价供应商，才能通过资格审查，否则按无效报价处理，不进入符合性评审：

（二）符合性评审

报价供应商有下列情形之一的，视为未能对谈判文件做出实质性响应，按无效报价处理：

1. 报价供应商未完整提供谈判文件所规定的全部报价文件或报价文件未按照谈判文件规定盖章或签署的；

2. 由企业法定代表人委托代理人签署的，没有随报价文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）的；

3. 报价供应商的报价高于本项目规定最高限价的；

4. 报价文件未按照谈判文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5.所投服务内容有服务服务要求不满足或未响应或未按规定提供相应佐证材料的；

6. 报价文件附有采购人不能接受的条件的；

7. 报价供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

8. 报价供应商以他人的名义报价、串通报价、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式报价的或与其他投标人为同一单位负责人或存在控股、管理关系的；

9. 谈判文件规定的可以作为无效报价的实质性要求的。

（三）进入谈判

谈判小组所有成员集中将与均通过资格审查、符合性评审的报价供应商分别单一进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款（若有），但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交报价文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

最后报价是供应商报价文件的有效组成部分。如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动或增加新的需求，最后报价不得高于首轮报价。

- 最后报价评审

1.最后报价计算错误修正的原则：

(1)最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2)总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准。

(3)分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

(4)同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

(5)如果报价供应商不接受对其错误的更正，其最后报价将被视为无效报价或确定为无效响应。

2.评审价：以报价供应商的最后报价作为价格评审依据。报价供应商的评审价为按上述条款修正后的价格。

五、确定成交候选人的原则

谈判小组对各报价供应商的报价文件进行评审，采用最后报价最低法确定成交候选人。谈判小组推荐符合本谈判公告各项要求的最后报价最低价格的报价供应商为第一成交候选人（按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人）；出现相同报价时，通过随机抽取的方式确定成交候选人。

六、成交通知

在评审活动结束后2个工作日内确定成交人。

七、签订合同

（一）成交人在接到成交通知后3日内，按照谈判文件和报价文件与我局订立书面合同。成交人不得与我局再订立背离合同实质性内容的其他协议。

（二）成交人在接到成交通知后，拒绝承担成交项目或提出新的条件而我局不能接受致使合同无法签署，或不按照谈判文件要求提交履约担保的（如有），或签订合同后出现无正当理由拒绝履行等违反我局相关管理规定的；我局将取消该成交人的成交资格，并将其列入我局黑名单。在此情况下，由我局在剩余均通过资格审查、符合性评审的报价供应商中选择含税总价最低者确定为成交人。

八、其他

（一）截止报价文件投递时限时，收到的报价文件少于三家，则谈判活动失败。

（二）在评审过程中，若有效报价供应商少于三家的，则谈判活动失败。

（三）若报价供应商的报价明显低于其他人的报价或市场成本价，使得其报价供应商报价可能低于其个别成本的，报价供应商应按要求作出书面说明并提供相关成本依据。报价供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由谈判小组成员共同认定该报价供应商以低于成本恶意竞价。

（四）参与采购活动的报价供应商对采购过程、采购结果提出质疑的，采购人将《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定进行处理。

（五）报价供应商应对所递交的报价文件以及与报价有关的证明资料的真实性负责，若有弄虚作假、隐瞒真实情况的，一经发现，按无效报价处理；已作为成交人的，取消其成交人资格；已经签订合同的，我局有权解除合同，由此产生的问题由该报价供应商负责，并承担赔偿我局损失责任。

第三章 报价文件格式

请报价供应商按第二章《谈判须知》第二条

及本章要求编制、包封报价文件。

（正/副本）

国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造前期

设计采购项目

报价文件

报价供应商：    （加盖报价供应商单位公章）

法定代表人或其授权代理人：       （签字或盖章）

联系方式：

日期：      年   月   日

备注：报价文件应按照第三章《报价文件格式》编制，提交份数为三份，正本一份、副本两份，需用A4幅面纸制作，装订成册（不要使用活页夹或抽杆文件夹）。

1.报价表

报价表

金额单位：元

| 项目名称 | 主要内容 | 含税价 | 合计价（含税） |
| --- | --- | --- | --- |

报价供应商：         （加盖报价供应商单位公章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

日期：   年   月   日

2.营业执照复印件、工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质证书复印件

须附上报价供应商的营业执照复印件、工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质证书复印件并加盖报价供应商单位公章。

3.承诺书

承 诺 书

致 国家税务总局福州市仓山区税务局：

我司已研究了《国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造设计采购项目》及其补充通知（如有）、更正（如有），并且已对本项目的实际情况有了足够的了解。我司愿按上述文件要求承担本项目的工作，并承诺如下：

1.我司已对所递交的报价文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意贵局按照弄虚作假进行处理。

2.我司在经营活动中没有处于财产被接管、冻结、破产状态，同时与贵局不存在利害关系。

3.我司承诺符合具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的条件。

4.我司不是以联合体形式参加报价。

5.我司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

报价供应商：         （加盖报价供应商单位公章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

日期：   年   月   日

4.与报价供应商存在关联关系的企业情况说明函

（1）与本企业单位负责人为同一人的其他企业：

（2）与本企业存在控股、管理关系的其他企业：

报价供应商：         （加盖报价供应商单位公章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

日期：   年   月   日

注：报价供应商应当依据自身存在的以上情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况，并加盖报价供应商单位公章。

5.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

致国家税务总局福州市仓山区税务局：

姓名：    ，性别：    ，年龄：    ，职务：    ，身份证号码：      系    （报价供应商全称） 的法定代表人。

特此证明。

报价供应商：        （加盖报价供应商单位公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

日期：   年   月   日

附：法定代表人身份证复印件并加盖报价供应商单位公章

6.法定代表人授权委托书（如有时）

法定代表人授权委托书

致国家税务总局福州市仓山区税务局：

本人            （姓名）系                   （报价供应商名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名）系                   （职务）以本公司的名义参加               （项目名称）项目的报价活动。该授权代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以认可并对此承担责任。

授权代理人无转委托权。特此委托。本授权书自出具之日起生效。

报价供应商： （加盖报价供应商单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权代理人： （签字或盖章）

姓   名：                     性      别：

职   务：                     身份证号码：

联系电话：（固话）

（手机）

日期：   年   月   日

附：法定代表人、授权代理人身份证复印件并加盖报价供应商单位公章

7.信用查询结果

信用查询结果截图（或打印件）

致国家税务总局福州市仓山区税务局：

我司在本项目报价截止时间前通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询我司参加本项目采购活动(报价截止时间)前三年内未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录记录。

后附材料

- 信用中国信用查询结果截图（或打印件）

- 中国政府采购网信用查询结果截图（或打印件）

8.报价人认为需要提供的其他相关材料（如有）

- 报价人认为需要提供的其他相关材料

报价供应商：         （加盖报价供应商单位公章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

日期：   年   月

最后报价表

价格单位：人民币   元

| 序号 | 项目名称 | 最后报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家税务总局福州市仓山区税务局东楼综合业务办公用房维修改造前期设计采购项目 | 小写： 大写： |
| 备注 |  |  |

特别说明：

1.本项目总价及分项报价均不接受任何形式的赠送、“零”报价和折扣报价。

2.本项目执行中所发生的所有费用均计入总报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。

3.本页《最后报价承诺书》由供应商在谈判现场依谈判情况填写，请加盖公章后带至谈判现场备填(不需装订在响应文件内)。

报价供应商：         （加盖报价供应商单位公章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

日期：   年   月