附件3

国家税务总局平潭综合实验区税务局西航办公区修缮项目评审方法、评审标准和终止条款

一、评审方法：

以竞争为基本原则，以区税务局采购小组成员组成评审团队，采取综合评分方式进行评分，通过综合考虑价格部分、技术部分、商务部分等因素，以符合要求且综合评分最高的供应商确认为拟成交供应商。

二、评审标准：

评审工作将按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评分按价格、技术和商务三大部分进行，总分为100分，分值分布为：价格部分30分、技术部分55分、商务部分15分。

1.技术部分评分办法(A满分=55分)

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1施工部署 | 8 | 根据供应商针对本项目提供的施工部署方案（包括但不限于①项目质量和安全目标；②项目管理的总体安排）进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得8分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得5分；方案所包含的要点缺漏或要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 1.2施工方案 | 8 | 根据供应商针对本项目的工程实际情况提供施工方案(包括但不限于①施工流向；②施工顺序；③主要施工方法和施工机械选择方案)进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得8分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 1.3施工过程人员管理方案 | 6 | 根据各供应商提供的施工过程人员管理方案（包括但不限于①人员施工时间；②人员安全防护措施），由评委进行横向评议，优的得6分，良的得4分，一般的得2分，未提供的不得分。 |
| 1.4施工进度计划 | 6 | 根据供应商针对本项目的工程实际情况提供施工进度计划，（包括但不限于①总进度计划；②各阶段完成情况【说明计划开工日期和各单体(分项)工程各阶段的完工日期】）进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得6分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得4分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 1.5应急措施方案 | 6 | 供应商应针对本项目制定的应急突发问题的措施方案(包括但不限于①应急预案；②应急培训；③抵抗风险的措施)进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得6分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得4分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 1.6技术组织措施 | 8 | 根据各供应商针对本项目所提供的技术组织措施(包括但不限于①防尘；②防噪等)进行评分：方案内容阐述详细完整、可行性强的得8分，方案内容部分阐述详细或部分内容可行性较强的得4分，方案内容阐述简短或可操作性不强的得2分，未提供方案或方案不合理的得0分。 |
| 1.7质量控制方案; 8; 根据供应商针对本项目提供的质量控制方案（包括但不限于①施工货物材料质量和安装施工质量保障方案，②施工货物材料的安全性、环保性及成本保障措施，③施工场所的安全及安全施工措施）进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得8分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得4分；方案所包含的要点缺漏或要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。. 1.8环境保护及安全文明施工; 5; 根据各供应商提供的环境保护及安全文明施工措施方案（包括但不限于①环境保护及安全生产文明施工的内容；②环境保护及安全生产文明施工的控制措施；③环境保护及安全生产文明管理制度等方面）进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。. |
| 技术部分得分为：A＝1.1＋1.2＋1.3＋1.4＋1.5＋1.6＋1.7+1.8 |  |  |

2.商务部分评分办法(B满分=15分)

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1业绩 | 4 | 根据供应商提供2023年1月1日（含）以来（日期以合同签订时间为准）由供应商自身已完成的楼房修缮项目业绩情况进行评分，每提供一份完整的业绩得2分，满分4分。（供应商须在响应文件中提供该业绩项目以下资料复印件加盖供应商公章：①合同复印件、②竣工验收报告复印件。所有材料缺一不可，否则不得分。） |
| 2.2 履约承诺1 | 4 | 供应商承诺在项目施工过程中能够配合采购人提出的合理意见并接受采购人监督的得4分。供应商应提供书面承诺函（格式自拟），否则不得分。 |
| 2.3履约承诺2 | 4 | 根据供应商的响应时间进行评价：供应商承诺“工程质保期内若出现工程质量问题，能在接到修理通知之日起12小时内派人修理；发生须紧急抢修事故的，能在接到事故通知后，在2个小时内到达事故现场进行抢修”的得4分。供应商应提供书面承诺函（格式自拟），否则不得分。 |
| 2.4体系认证 | 3 | 供应商具备有效的IS09001质量管理体系认证IS014001环境管理体系认证、IS045001职业健康安全管理体系认证的每项得1分，满分3分。 |
| 各响应供应商的商务部分得分为：B＝2.1＋2.2+2.3+2.4 |  |  |

3.价格部分评分办法(C满分=30分)

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：评审报价得分=（评审基准价／评审报价）×价格权值×100。

4.各响应供应商的最终得分等于=A+B+C

（二）确定原则: 响应供应商文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为拟成交供应商；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、总价和技术得分仍均相同，则在有关监督人员的监督下采用随机抽取方法确定排序。本项目推荐1名拟成交供应商。

三、终止条款

在采购中，出现下列情形之一的，应予终止：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）响应供应商的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。