- 福建税务2025年对外公开电话整合

- 呼叫中心扩容项目采购需求

一、项目背景

为落实国家税务总局金税四期建设规划要求，福建省税务局拟通过建立健全“一号对外、专岗接听、分类转办、归口处置、跟踪问效”的工作机制，依托征纳互动电话互动平台、运营模式，把全省税务部门政府信息公开电话、税务部门联系电话、税收违法行为举报电话、纳税人端税务软件支持电话、办税服务厅公开电话及12366纳税缴费服务热线等六类对外公开电话统一接入“12366”，实现对外公开电话渠道反映问题的快速响应；在满足国家及项目规划刚性要求的同时，依托金税四期新技术为热线服务赋能加力，着力提升原12366热线服务系统的安全性、扩展性，将我省12366纳税服务热线系统搬迁至征纳互动电话互动系统，以更好满足对外公开电话整合后更高并发服务需求。

二、采购内容

| 合同包 | 项目名称 | 采购内容及要求 | 最高限价（万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建税务2025年对外公开电话整合呼叫中心扩容项目 | 采购内容：配合征纳互动电话互动功能上线部署，对呼叫中心进行扩容，完成对外公开电话整合。具体详见“三、项目需求”。 | 340 | 1 |
| 注： 1.投标人须按合同包投标，不得仅对同一个合同包中的部分内容进行投标，否则视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。评标与授标以合同包为单位。 2.本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方中止合同，且中标人必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。 |  |  |  |  |

三、项目需求

（一）业务需求。

- 根据国家税务总局的统一部署，我省实施征纳互动电话互动项目，从纳税人端、税务人端（前台）、税务人端（后台）三个维度提供全新的服务能力，为配套征纳互动电话互动系统在全省的应用推广，福建省税务局将进行呼叫中心扩容。本项目旨在采购新一代呼叫中心基础通信许可及音视频通信能力，配套实现基于征纳互动服务体系的统一管理与调度，为将来融合建设一套创新、高效、便捷的服务平台奠定基本。本项目的能力许可必须适配征纳互动电话互动的呼叫中心的部署要求。

- 技术需求。

- 1.音频通信能力

- （1）SBC会话边界控制：提供IMS网络的SIP会话边界控制服务；

- （2）统一会话管理：提供12366呼叫中心统一会话管理系统软件及相应的坐席端口；

- （3）呼叫中心CTI系统：提供呼叫中心CTI系统软件及相应的通信管理基本功能；

- （4）IVR语音导航：提供呼叫中心语音IVR系统软件及相应的IVR通道；

- （5）录音软件应用：提供呼叫中心录音软件系统及相应的音频录音能力；

- （6）MS媒体控制应用：提供语音通信过程录音转化控制应用能力；

- （7）ACD话务路由控制应用：提供来电话务的路由分配系统及应用能力；

- （8）SMP话单系统应用：提供通话话单生产和存储系统及应用能力；

- （9）话务监控应用：提供日志追踪和告警监控系统及应用能力；

- （10）多方通话系统应用：提供多方通话功能系统及应用能力；

- 2.视频通信能力

- （1）视频会话边界控制：提供视频网络会话边界控制服务；

- （2）视频会话管理系统：提供视频通话统一会话管理系统软件及相应的坐席端口；

- （3）IVVR视频导航：提供呼叫中心视频IVVR系统软件及相应的视频导航通道；

- （4）视频录像软件应用：提供呼叫中心视频通话录像软件系统及应用服务；

- （5）音视频控制系统：提供音视频兼容、相互切换系统软件及应用服务；

- （6）视频多方通话系统：提供视频多方通话功能系统及应用服务；

- （7）视频媒体控制应用：提供视频通信过程录音转化控制应用服务；

- （8）视频卡片渲染应用：提供视频通话中互动卡片软件及应用服务；

- （9）视频CTI控制系统：提供视频通话CTI系统软件及相应的通信管理基本功能；

- （10）视频话单系统应用：提供视频通话话单生产和存储系统及应用服务；

- 3.平台基础能力许可

- （1）通讯负载均衡：提供语音通讯和视频通讯均匀分配到多个服务节点许可；

- （2）用户终端自动识别：提供基础通信网中自动识别用户终端类型许可；

- （3）多媒体通信：提供基础通信网中多类型媒体混合传输数据许可；

- （4）分组交换通信：提供在线基础通信网中存储转发的数据许可；

- （5）网络编解码：提供音视频在传输中编解码能力的许可；

四、服务内容

（一）技术服务内容

- 基于金税四期建设规范和框架，对外公开电话整合呼叫中心进行扩容，满足多号合一后全省税务话务的服务支撑需求。在对接征纳互动电话互动功能的基础上，规范对外公开电话接听的业务流程和服务标准。包括呼叫中心平台基础能力许可、呼叫中心语音通信能力（私有化部署800并发）、呼叫中心视频能通信能力（私有化部署100并发）。

（二）服务期限和服务方式要求

供应商应根据采购人征纳互动电话互动上线部署，完成全量冒烟测试，在15天内完成音视频通信能力及平台基础能力许可的适配联调联试。

五、项目管理和实施要求

1.管理要求

合同签订后，采购人有权核查中标供应商项目实施内容响应情况，提供的服务需符合项目需求要求，或申明与招标要求条文的偏差和例外，虚假服务响应一经发现，将报监管部门严肃查处并追究中标供应商的违约责任。

投标人应承诺与征纳互动深度对接，呼叫中心根据征纳互动系统推送的队列信息接续话务，同时匹配征纳互动系统在线客服实时数据，形成电话与文字客服同时服务咨询客户。中标后15天内对接适配完成上述要求并提供承诺函。

2.执行标准

中标供应商提供的服务须符合《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国密码管理法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239–2019）以及国家税务总局和省局相关网络安全规章制度的要求。

3.交货地点：国家税务总局福建省税务局。

- 4.实施时间：合同签订后，根据采购人征纳互动电话互动项目实施计划，在15天内完成音视频通信能力及平台基础能力许可的适配联调联试。

- 5.人员保证：

- 中标供应商应为本项目配备高效、专业的项目团队，并提供以下人员保障：

- 项目经理1人

- 资质要求：具备类似大型服务项目实施管理经验，精通项目管理流程；

- 核心职责：制定全面、可行的项目实施总体计划与节点安排表；负责项目团队的日常管理、任务分工与进度控制；作为项目第一责任人，确保项目全过程符合安全与可靠性标准。

- 项目实施团队

- 团队构成：必须包含但不限于运行测试、系统部署等关键角色；

- 经验要求：技术负责人（至少3-5人）须拥有累计5年以上的客服业务项目建设经验，能够深刻理解客户服务流程；

- 稳定性承诺：未经采购人书面同意，在项目实施期间且在验收前不得随意更换技术负责人。

- 质保期运维团队（1-2人）

- 能力要求：具备客服领域专业知识，能快速响应并高效解决系统运行问题。

- 服务目标：以确保系统高可用性为核心目标，提供主动式运维监控与支持服务。

六、验收要求及质保期

1.交付：合同签订后7天内，供应商应提供许可授权文件证明，证明中须体现授权用户为福建省税务局，且说明音频、视频及通信能力的数量。

2.验收：在采购人的征纳互动电话互动生产环境的冒烟测试时，同时进行授权数量的测试。通过搭建呼叫系统，模拟音、视频通信，并提供对应授权测试时cpu、内存等的利用率，和系统并发量证明。采购双方签署验收文件。

3.质保期：一年。采购人的征纳互动电话互动全省推广后，本项目进入质保期。中标供应商应提供质保期服务方案，明确承诺对采购人呼叫中心的保障能力，每月提供呼叫中心平台基础能力的运行监控及趋势分析等。

- 征纳互动电话互动系统优化完善或版本升级时，中标服务商应相应配合做好音视频通信能力及平台基础能力许可的适配联调联试，以保证对外公开电话（12366）服务的连续性和稳定性。

七、安全要求

7.1 供应链安全要求

- 7.1.1人员资格要求

（1）开展背景审查：中标供应商承担项目工作人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（2）设置网络安全负责人：中标供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

- 7.1.2日常行为规范要求

（1）工作能力要求：中标供应商负责对项目工作人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对本项目工作人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确项目工作人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求：中标供应商负责对项目工作人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

7.2  知识产权和保密

7.2.1  中标供应商应保证采购人不受到第三方关于侵犯著作权、专利权及相关衍生权利的投诉或指控，任何第三方如果提出投诉或指控，中标供应商应与第三方交涉，承诺可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人因此遭受的损失。

7.2.2  中标供应商及本项目相关人员均须与采购人签订保密协议，相关人员须遵循采购人局内的各项安全制度，所接触的采购人的相关信息只允许本人在本项目中使用，保守采购人工作秘密，保守纳税人商业秘密，不得以任何形式向他人泄露，中标供应商及本项目相关人员因本项目执行需要取得的文件未经采购人书面许可不得复制、翻拍，不得带离采购人规定的场所或区域。

7.2.3  中标供应商未经采购人同意，不得将本项目的软件、技术资料、服务资料等项目文件转给第三方，也不得将本项目文件用于除本项目之外的其他用途。中标供应商应对服务过程中知悉的全部数据保密，未经过采购人同意，不得将数据提供给任何第三方，否则造成的后果全部由中标供应商承担。服务期限届满后，除中标供应商存档需要的文件外，应将全部文件退还给采购人。中标供应商应对因存档需要留存的与本项目有关的文件严格保密。

7.2.4  中标供应商在本合同履行过程中所产生的所有作品（含文字、视频、音频、图片等）知识产权均归采购人所有。未经采购人书面同意，中标供应商不得擅自使用、转让或允许第三方使用，否则应承担违约责任并赔偿采购人因此受到的一切损失。

7.3廉政风险防控要求

- 7.3.1  中标人有义务配合税务部门在项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

- 7.3.2  中标人有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

- 7.3.3  中标人及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对采购人工作人员不得实施以下行为：

- （一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

- （二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

- （三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

- （四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

- （五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

- （六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

7.3.4  中标人应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务项目服务商廉洁承诺书》提交采购人负责项目实施的单位。

7.3.5  中标人有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

7.3.6  项目执行过程中，中标人有权举报、反馈采购人索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务项目服务商廉政反馈书》，提交采购人税务机关。

- 八、违约责任

8.1  中标供应商在本合同履行过程中，不得利用开发和维护工作开展自身的企业宣传、业务宣传等商业活动，不得向纳税人收取任何形式的费用，不得以任何理由向纳税人推销或搭载销售任何产品和服务，否则视同违约，每出现一次，中标供应商应向采购人支付合同总金额5%的违约金。若出现超过三次，采购人有权解除合同，中标供应商应向采购人支付合同总金额的20%作为违约金。若对采购人造成损失的，中标供应商还应负赔偿责任。

8.2  如果中标供应商未能按合同规定的时间或双方另行确定的时间内提供服务(不可抗力除外)，每逾期1天，中标供应商应按合同总金额的5％向采购人支付逾期提供服务的违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

8.3  中标供应商违反本合同的约定将软件、技术资料、服务资料提供给任何第三方的，采购人有权单方解除本合同，中标供应商应按合同总金额的20％向采购人支付违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

8.4  中标供应商应付的违约金或赔偿金采购人有权在中标供应商合同应付款项中进行抵扣，若中标供应商合同应付款项不足，应在采购人指定期限内补足。

8.5中标供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照法律法规及相关文件进行处理。

中标供应商应常态化全面开展供应链安全自查和整改，并将相关情况如实、及时向采购人反馈，如供应链企业清单、供应链产品清单，包括但不限于设计方、开发方、承建方信息和产品名称、版本、未修复漏洞等项目；中标供应商如提供设备或软件，需要按照采购人供应链安全管理规定，提供相关材料，并定期自查供应链安全，及时消除供应链安全隐患。

8.6对于存在“围猎”税务人员行为的（指以获取不正当利益为目的，采取馈赠礼品礼金、邀请娱乐旅游消费、提供便利条件等非正常交往手段“围猎”相关税务人员及亲属），采购人按照法律法规及相关文件进行处理。

中标供应商应建立防止违法违规聘用离职税务人员的风险控制制度。如中标供应商未建立上述风险控制制度，采购人有权要求中标供应商限期纠正。中标供应商不得聘用3年内离职的原从事过税收部门相关业务条线的税务人员。原从事过，是指离职前3年内从事过税收相关业务条线工作。如中标供应商有前述违约行为，采购人有权要求中标供应商限期改正，并从应付款项中扣除合同总金额的百分之一（1%）作为违约金。

九、合同解除的情况

9.1  中标供应商转包本项目或未经采购人允许擅自分包项目的，采购人有权单方面解除合同。

9.2  中标供应商违反本合同知识产权及保密条款的约定，采购人有权单方面解除合同。

9.3 中标供应商出现其他违约情况，采购人发出违约通知后30个日历日内，中标供应商仍未纠正其违约行为，采购人有权单方面解除合同。

9.4   采购人依据上述约定解除合同的，中标供应商应向采购人支付合同价款的20%违约金。若违约金不足以补偿采购人损失的，采购人有权要求中标供应商补足。中标供应商还应向采购人退还已支付的全部合同价款。

9.5  若因采购人原因需终止合同，采购人应提前一个月向中标供应商书面提出终止合同的要求，双方协商终止合同。

- 付款方式：

- 本项目分两次付款。第一次付款：合同签订后，依据供应商提供许可授权文件，采购人支付合同价款的５０％。所需材料：付款申请、许可授权文件、国家法定发票；

第二次付款：配合采购人征纳互动电话互动上线，完成联调联试及冒烟测试且经过1个月的系统平稳运行后，由供应商提出书面验收申请，由采购人组织进行最终验收，出具书面验收合格报告，并支付剩余合同价款。所需材料：付款申请、验收报告、国家法定发票。

十一、其他

11.1  采购人在签署合同后有权根据实际需要增加或变更部分内容。

11.2  中标供应商对本项目有保密要求。中标供应商不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供采购文件及所附的有关资料，如违反，必须赔偿因此造成的采购人所有损失，且采购人保留追究法律责任的权利。